«Утверждаю»

Директор МБОУ «СОШ №49»

О.А.Чепкасова

«09 » июня 2023 г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке МБОУ «СОШ №49» к 2023-2024 учебному году

| №  п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок  исполнения | Отметка об  исполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожарная безопасность | | | | | |
| 1 | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств  пожаротушения | Власова И.В., завхоз | июль 2023 |  |  |
| 2 | Установка автоматической пожарной сигнализации и  системы оповещения при пожаре, а также их техническое  обслуживание | Власова И.В., завхоз | техническое обслуживание Июнь-август |  |  |
| 3 | Проверка системы тревожной сигнализации |  |  | В наличии |  |
| 4 | Установка системы дымоудаления |  |  | В наличии |  |
| 5 | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений | Власова И.В., завхоз |  | В наличии |  |
| 6 | Техническое обслуживание систем  противопожарного водоснабжения |  |  | В наличии |  |
| Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия | | | | | |
| 9 | Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием, соответствующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания |  |  | В наличии |  |
| 10 | Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения | Власова И.В.. Завхоз | Июнь-август 2023 |  |  |
| 11 | Промывка системы отопления | Власова И.В., завхоз | Июнь 2023 | Выполнено |  |
| 12 | Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по  соблюдению уровней освещенности |  | Август 2023 |  |  |
| 13 | Организация горячего питания | КШП «Глобус» | Июнь 2023 (в рамках пришкольного и профильного лагеря) | Выполнено |  |
| 14 | Оборудование медицинских кабинетов |  |  | В наличии |  |
| 15 | Прохождение медицинского осмотра персоналом | Чепкасова О.А., директор | Апрель 2023 | Выполнено |  |
| 16 | Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся |  |  | Выполнено |  |
| 17 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям |  | постоянно |  |  |
| Антитеррористическая безопасность | | | | | |
| 18 | Установка ограждения по периметру организации |  |  | По мере финансирования |  |
| 19 | Установка систем видеонаблюдения |  |  | В наличии |  |
| 20 | Установка тревожной сигнализации |  |  | В наличии |  |
| 21 | Организация охраны | Чепкасова О.А., директор | постоянно |  |  |
| 22 | Оборудование экстренной связи с органами МВД России, ФСБ России (по согласованию) |  |  | В наличии |  |
| Ремонтные работы | | | | | |
| 23 | Проведение капитального ремонта |  |  |  |  |
| 24 | Проведение текущего ремонта |  | Июнь-август 2023 |  |  |
| Выполнение других мероприятий | | | | | |
| 26 | Обеспечение учебно-наглядным оборудованием (учебники) |  | Июнь-август 2023 |  |  |
| 27 | Подключение к сети Интернет |  |  | В наличии |  |
| 28 | Установка оборудования, обеспечивающего доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  | В наличии |  |
| 29 | Разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарную организацию, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов  эвакуации и др.) | Чепкасова О.А. | Август 2023 |  |  |
| 30 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного движения | Шакалова Ю.В., начальник лагеря | Июнь 2023 (в рамках пришкольного лагеря) |  |  |
| 31 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная безопасность | Шакалова Ю.В., начальник лагеря | Июнь 2023 (в рамках пришкольного лагеря) |  |  |
| 32 | Организация мероприятий по ограничению доступа детей к информации, распространение которой запрещено в образовательных организациях для детей | Упит Т.К., педагог-библиотекарь | Август 2023 |  |  |